# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Кисловского сельского поселения

Быковского муниципального района Волгоградской области

_____________________________________________________________________________

от 26.11.2013 г.   № 81

Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района  на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения администрация Кисловского сельского поселения,в соответствии с законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Постановляю

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы».

2. Финансирование программы производить  за счет средств бюджета Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2014 года.

Глава Кисловского

сельского поселения                                                          Олейников А.И.

Утверждена

Постановлением

администрации Кисловского сельского поселения

от 26.11.2013 г. №  81

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | муниципальная целевая программа ««Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - Администрация Кисловского сельского поселения |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования в Кисловском сельском поселении (далее - дороги местного значения) достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи: ремонт дорог местного значения |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2014-2016 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 3362,7 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году — 3362,70 тыс. рублей, в 2015 году —670,0 тыс. рублей (прогноз); в 2016 году — 670,0 тыс. рублей (прогноз); |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы — администрацией Кисловского сельского поселения . |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Кисловского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет             км.

Плохое состояние дорог, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения Кисловского сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 - 2011 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

2. Цели и задачи Программы,

сроки и этапы реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет   тыс.рублей, в том числе:

в 2014 году — 3362,7тыс. рублей, в  том  числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

в 2015 году — 670,0 тыс. рублей (прогноз);

в 2016 году — 670,0 тыс. рублей (прогноз);

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:

оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Кисловского по ремонту дорог местного значения.

6. Механизм реализации Программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией Кисловского сельского поселения.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского поселения выполняет следующие функции:

определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;

ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.,

При необходимости администрация Кисловского сельского поселения вносит на рассмотрение главе сельского поселения предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в Программу.

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в Кисловском сельском поселении Быковского муниципального района Волгоградской области.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет  отремонтировано 2,4 километра указанных дорог.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы .

Показатели экономической эффективности реализации Программы

| Показатели | Еди- ни- ца из- мере- ния | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении | км | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |